Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Załącznik Nr 4.2 do

Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

UMOWA NR ….... /2019  /WZÓR/

zawarta w dniu .............................................. 2019 r. w Niemcach pomiędzy:

Gminą Niemce – adres : ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”, reprezentowaną przez  Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia

a

…...............................................................................

zwanym w dalszej treści „Wykonawcą” reprezentowanym przez .........................................................................................................................................................

zwanymi łącznie „Stronami”.

Dostawa i montaż kotłów grzewczych na biomasę  na terenie Gminy Niemce  w ramach projektu ECO-Efektywna Gmina Niemce – Etap IV realizowanego w ramach Działania 4.1 – wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Nr projektu RPLU.04.01.00-06-0245/16 (część 2 zamówienia)*

OŚWIADCZENIE STRON

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy.

- Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż kotłów grzewczych  na biomasę  w budynkach mieszkalnych na terenie Zamawiającego,  wchodzących w zakres realizacji Projektu ,,ECO –EFEKTYWNA GMINA NIEMCE- ETAP IV” oraz zgodnie z:

  - opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ, a także zmianami SIWZ w szczególności odnoszących się do przedmiotu zamówienia;

  - ofertą Wykonawcy z dnia ……………….

  - umową.

- Elementy kotłów grzewczych   usytuowane będą na nieruchomościach  stanowiących własność osób fizycznych, do których gmina Niemce  posiada prawo do dysponowania podstawie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi.

- Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy oraz SWIZ z załącznikami.

- Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż kotłów grzewczych, która obejmuje w szczególności:

  - dostawę i montaż łącznie 72 kotłów grzewczych;

  - montaż naczynia zbiorczego przeponowego do c.o. o  wraz z uchwytami montażowymi;

  - montaż rurociągów łączących piec z zasobnikiem c. w. u.

  - montaż grupy pompowej;

  - uruchomienie instalacji wraz z niezbędnymi próbami;

  - przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń;

  - wykonanie prac elektrycznych;

  - próby ciśnieniowe szczelności instalacji;

  - uruchomienie kotłowni;

  - przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji.

- Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonych do SIWZ dokumentacjach technicznych kotłów grzewczych.

- Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe i spełniające wymagania z dokumentacji technicznej.

- Kotły grzewcze na biomasę  należy montować  zgodnie z instrukcją  producenta.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem

Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

TERMIN

§ 2

- Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy:

  - termin rozpoczęcia montażu – od daty zawarcia umowy;

  - termin wykonania przedmiotu umowy – (wpisać zgodnie z formularzem ofertowym, nie później niż ………………. r.).

- Przez termin wykonania przedmiotu umowy, określony w ust. 1 pkt. 2 rozumie datę , w której Zamawiający dokonał odbioru końcowego, potwierdzającego fakt wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany - bez zastrzeżeń - został sporządzony i podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokół odbioru końcowego i przedmiot umowy został przekazany do użytku.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI

§ 3

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej 
z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.

- W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej 
z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.

- Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych.

- W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, 
o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.

INSPEKTOR NADZORU

§ 4

- Zamawiający ustanawia Inspektorów Nadzoru jako  reprezentantów Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót poleceń, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Do zadań Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

  - reprezentowanie Zamawiającego  przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozostałą dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - sprawdzanie jakości prac montażowych  wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

  - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego  przedmiotu umowy;

  - potwierdzenie faktycznie wykonanych dostaw wraz z montażem oraz usunięcia wad;

  - wykonywanie innych czynności wynikających z umowy i z ustawy Prawo budowlane.

OBOWIĄZKI STRON

ZAMAWIAJĄCY

§ 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy w dacie zawarcia niniejszej umowy:

    - dokumentacji technicznej;

    - opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.

  - zapewnienie bieżącego nadzoru;

  - dokonanie odbioru wykonanych prac;

  - zapłata za wykonane i odebrane dostawy częściowe i końcowe  składających się na przedmiot umowy.

WYKONAWCA

§ 6

- Wykonawca winien ustalić terminy dostawy i montażu w konkretnych lokalizacjach z właścicielami nieruchomości w terminie 3 dni przed planowaną dostawą.

- Wykonanie dostawy i montażu kotłów grzewczych  wraz z podłączeniem, sprawdzeniem szczelności instalacji, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej przez zamawiającego, potwierdzone zostanie częściowym protokołem podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy udziale Użytkownika.

- Dostarczony i zamontowany zestaw kotła grzewczego wraz z niezbędnymi urządzeniami będą stanowiły własność Zamawiającego.

- W ramach realizacji dostaw i montażu kotłów grzewczych  Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego 
i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy;

  - zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu;

  - realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez Zamawiającego i jego przedstawicieli;

  - informowania o terminach prób i odbiorów częściowych;

  - informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych 
i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

  - naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

  - natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych;

  - skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

  - dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych kotłów grzewczych  w każdej lokalizacji, co będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru.

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i montażu kotłów grzewczych w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane kotły grzewcze , stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy, w przypadku, gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danej instalacji zrezygnuje z montażu kotła grzewczego, a montaż będzie możliwy u innej osoby bez zmiany parametrów, której dotyczyła rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z montażu przez beneficjentów (użytkowników) prywatnych Zamawiający powiadomi wykonawcę przed dniem, na który zaplanowano montaż zestawów na budynku użytkownika, który wyraził rezygnację z montażu kotła grzewczego.

- Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, jest obowiązany dokonać dostawy i montażu kotła grzewczego  w innej lokalizacji podanej przez Zamawiającego w miejsce Użytkownika, który z dostawy i montażu zrezygnował.

- Przed przystąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania informacji od właściciela nieruchomości (lokalizacji) 
o przebiegu innych instalacji w ramach danej lokalizacji. Wszelkie szkody powstałe 
w związku z uszkodzeniem innych instalacji przy montażu przedmiotu niniejszej umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości.

- Z uwagi na fakt, iż realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie na nieruchomościach osób trzecich, które w odpowiednich umowach z Zamawiającym zezwolili na ich wykonanie Wykonawca dochowa w tym zakresie należytej staranności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku 
z realizacją przedmiotu umowy.

- Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie udziału w realizacji zamówienia osoby  inspektora nadzoru zatrudnionego przez Gminę Niemce.

MATERIAŁY

§ 7

- Przedmiot umowy Wykonawca wykona przy użyciu materiałów i urządzeń przez siebie zakupionych i zgromadzonych.

- Wszelkie koszty związane z zakupem wszelkich materiałów i urządzeń, w tym także związane z transportem , załadunkiem, rozładunkiem, składowaniem itp., obciążają Wykonawcę.

- Materiały użyte do realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2, są nowe i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W każdym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia  wszelkich starań, aby zastosowane materiały i urządzenia były jak najwyższej jakości, a określone przez ich producentów okresy gwarancyjne jak najdłuższe.

- Niedopuszczalne jest  stosowanie do  montażu - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

- Materiały do montażu mogą być przyjęte jeśli spełniają warunki:

  - są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną  w dokumentacji projektowej;

  - są właściwie oznakowane i opakowane;

  - spełniają  wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

  - producent dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub  jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów  również  karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

- Na każde żądanie Zamawiającego  Wykonawca  obowiązany jest okazać  w stosunku do materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia :

  - certyfikat  na znak bezpieczeństwa;

  - deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami  lub  aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wykonanych robót.

- Badania, o których mowa w ust. 8,  będą wykonane na koszt Wykonawcy.

- Budynki, w których planowany jest montaż kotłów grzewczych  posiadają warunki       techniczne umożliwiające montaż kotła grzewczego.

- Odpady,  ewentualnie także materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca będzie usuwał  z terenu  prac montażowych  przedmiotu umowy na bieżąco zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

PODWYKONAWCY

§ 8

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części prac montażowych przez podwykonawców w zakresie prac wymienionych w formularzu ofertowym. Podwykonawcy muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych im części prac.

2. Zmiana podwykonawcy po zawarciu Umowy niniejszej wymaga zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.

3. Powierzenie wykonania części prac  podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w tym samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

UMOWA Z PODWYKONAWCĄ

§ 9

- Do zawarcia umowy  przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac montażowych określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią Umowy.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 1 i 4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, na którego wyraził zgodę Zamawiający zgodnie z zasadami określonymi  ust. 1 – 5 .,  ustala się następujący tryb wystawiania faktur przez Wykonawcę i płatności tych faktur przez Zamawiającego :

  - Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy;

  - potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z tej faktury;

  - w przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego odbioru robót;

  - w przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt 6 a, Zamawiający wstrzymuje płatność faktury do czasu złożenia przez Wykonawcę potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 6 a i b.

WYNAGRODZENIE

§10

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy wyraża się ceną ryczałtową. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy  Strony ustaliły na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą ryczałtową  brutto …..........................zł. (słownie: …..................................... 00/100 zł ).

- Kwota określona w ust. 2  obejmuje całkowite wykonanie  przedmiotu umowy, zawiera wszystkie koszty całkowitego wykonania przedmiotu umowy, w tym, koszty prac montażowych wraz z kosztami usunięcia wad lub/i usterek, koszty materiałów i urządzeń i ich zakupu oraz składowania, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia, uporządkowania terenu.

§ 11

- Zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający dokona:

  - za przedmiot umowy dotyczący kotłów grzewczych:

    - fakturami częściowymi na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych brutto);

    - fakturą końcową, po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowił protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

- Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy szczegółowe rozliczenie – wykaz obiektów, w których zostały  wykonane i odebrany zestaw kotła grzewczego.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 i 3.  Zamawiający  odmówi odbioru  częściowego

- Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego, po uruchomieniu wbudowanych urządzeń i po potwierdzeniu gwarantowanych w dokumentacji projektowej parametrów.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie ilości odebranych kotłów  grzewczych wraz  z podłączeniem do istniejącej  instalacji CO.

§ 12

- Termin zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy kwoty z każdej z faktur wynosi 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót, których dotyczy faktura, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 8.

- Zapłaty Wynagrodzenia Zamawiający dokona w formie polecenia przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy z każdej faktury jest złożenie Zamawiającemu, w terminie 10 dni od złożenia faktury, pisemnego oświadczenia podwykonawcy, którego wynagrodzenie jest częścią składową  wystawionej faktury, że wynagrodzenie z tej faktury zostało mu zapłacone. Oświadczenie winno zawierać oznaczenie kwoty należnej podwykonawcy z tej faktury oraz datę zapłaty. Za datę zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego podwykonawcy.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 4 Zamawiający zatrzyma kwotę z faktury w wysokości równej wynagrodzeniu podwykonawcy do czasu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.

- W sytuacji umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4  i 5.

- Zamawiający  wstrzyma zapłatę należności w przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów budzących wątpliwości, a także w przypadku odmowy akceptacji faktury przez Inspektora Nadzoru  lub/i  Koordynatora – do czasu usunięcia nieprawidłowości lub braków.

- Wstrzymanie płatności z przyczyn określonych w ust. 4 i ust. 7 nie stanowi okoliczności uzasadniającej wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Faktura końcowa wraz z protokołem odbioru końcowego stanowi dowód tego, że Strony są całkowicie rozliczone z Umowy.

- Zamawiający może wydłużyć termin płatności faktury dla wykonawcy o kolejne 30 dni w przypadku nie otrzymania w terminie dotacji od instytucji pośredniczącej. W takim przypadku wydłużenie terminu płatności faktury do 60 dni nie wymaga zgody wykonawcy.

ODBIÓR

§ 13

- Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy, tj. datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Gotowość do odbiorów częściowych Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu i Inspektorowi  Nadzoru   w terminie 3 dni od zakończenia dostawy i montażu na warunkach określonych § 11.

- Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednie postanowienia ust. 7, 8 i 9.

- Wykonawca  z 2 - tygodniowym wyprzedzeniem  zgłosi na piśmie  Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowość  do przeprowadzenia prób i uruchomienia zamontowanych  urządzeń.

- O planowym zakończeniu realizacji dostawy i montażu i  oddaniu przedmiotu umowy do użytkowania Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie później niż 20 dni przed planowanym terminem odbioru końcowego.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru  w terminie 3 dni od zakończenia montażu przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór  końcowy  przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności  odbioru będzie spisany protokół  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy  wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono  istnienie takich wad, które uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

DOKUMENTACJA PRZY ODBIORZE

§ 14

- Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże             Zamawiającemu:

  - protokoły odbiorów technicznych;

  - protokoły pomiarów i prób szczelności;

  - deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych urządzeń i materiałów;

  - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zamontowanych materiałów;

  - oświadczenia podwykonawców o ile będą zgłoszeni, że otrzymali  wynagrodzenie za wykonanie odbieranego przedmiotu umowy;

  - inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego, których wykaz na piśmie  przed            odbiorem końcowym  przedłoży Inspektor Nadzoru.

- Przekazanie do eksploatacji zamontowanych urządzeń może nastąpić wówczas, gdy  Zamawiający otrzyma od Wykonawcy następujące dokumenty:

  - aktualną dokumentację powykonawczą;

  - protokoły z dokonanych  pomiarów;

  - atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności  stosowanych materiałów i urządzeń;

  - instrukcje obsługi urządzeń;

  - inne dokumenty  żądane przez Zamawiającego zgodnie z Umową.

§ 15

- Jeżeli Zamawiający uzna, że prace montażowe przedmiotu umowy  zostały zakończone  i nie  będzie  miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  datę odbioru końcowego .

- Jeżeli  Zamawiający stwierdzi, że  prace montażowe przedmiotu umowy  nie  zostały  wykonane lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o dokonanie odbioru końcowego.

- Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego  i odbioru przed upływem okresu  rękojmi  będzie spisany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru  oraz terminy  wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru przedmiotu umowy przed upływem terminu  gwarancji  oraz datą odbioru przedmiotu umowy  przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

- Postanowienia dotyczące odbioru końcowego stosuje się odpowiednio do każdego z odbiorów częściowych.

USUWANIE WAD

§ 16

- Strony postanawiają, że termin  usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym wynosić będzie 14 dni, chyba że Strony przy odbiorze postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania  wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJACE ZAMAWIAJĄCEMU

§ 17

- Jeżeli niedotrzymanie gwarantowanych parametrów przedmiotu umowy  będzie wynikało z    winy Wykonawcy, Wykonawca dokona  ewentualnej przebudowy przedmiotu umowy - w    zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym - w celu doprowadzenia jego parametrów do gwarantowanych i poniesie wszystkie koszty z tym związane, w tym koszty ponownych prób  potwierdzających uzyskanie gwarantowanych parametrów.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone inne wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

    - w przypadku gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem,                   Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA NALEŻYTEGO UMOWY

§ 18

1.Przed    podpisaniem    umowy, Wykonawca złoży  u Zamawiającego dokument  stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy w kwocie stanowiącej 10%  ceny  brutto  wykonania  przedmiotu  umowy,  tj  kwoty ...................-PLN(słownie:....................................................................................................../100).

3.Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ........................................................................

4.Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona  zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

5.Pozostała  część  zabezpieczenia  w  wysokości  30  %  całości  zabezpieczenia  służąca  do  pokrycia roszczeń w ramach rękojmi , zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi .

6.Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca

GWARANCJA

§ 19

- Wykonawca udziela gwarancji:

  - na kocioł grzewczy  – na okres  5 lat;

  - na pozostały osprzęt instalacji  - na okres  5 lat;

  - na wykonane prace instalacyjne – na okres  5lat.

- Bieg terminów  gwarancji,  rozpoczyna się od dnia następnego po dacie odbioru końcowego, a jeżeli miało miejsce stwierdzenie wad przy odbiorze końcowym, to od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz szkód, które  powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych montaży, w tym stwierdzonych w ramach odbioru  pogwarancyjnego

- Zamawiający może dochodzić roszczeń  z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę  przed upływem tego terminu.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy kończy z upływem trzech miesięcy od upływu terminu gwarancji - w zakresie ust. 1 i ust. 2.

- Gwarancja obejmuje całość prac wykonanych w ramach przedmiotu umowy, w tym także za części zrealizowane przez podwykonawców.

- Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta gwarancyjna stanowiąca Załącznik do Umowy

ZAWIADOMIENIE O WADACH

§ 20

- Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wadach, usterkach i szkodach  stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji pozostaje niezależny od częstotliwości     dokonywania przez Wykonawcę przeglądów serwisowych.

- Przeglądy gwarancyjne są bezpłatne i odbywać się będą, w okresie obowiązywania gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest podjąć  działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady:

  - czas reakcji /przyjazdu serwisu –  24  godziny od zgłoszenia wady/usterki;

  - czas usuwania wady – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie, ale nie później niż  do 3 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w  ust. 4 Zamawiający może zlecić  ich usunięcie  osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W sytuacji określonej w ust. 5 koszty usunięcia wad, usterek lub szkody będą pokrywane

w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 21

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów serwisowych przedmiotu umowy.

- Przeglądy serwisowe będą dokonywane przez Wykonawcę  bezpłatne i odbywać się będą w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością ustaloną przez Wykonawcę, nie rzadziej niż  raz na 29  miesięcy.

NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY

§ 22

- Jeżeli któraś ze Stron nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy przyjmuje się, że dopuszcza się naruszenia warunków Umowy.

- W czasie trwania umowy Strony na piśmie przedstawiają sobie wzajemnie zarzuty dotyczące naruszenia warunków umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 4 dni od daty otrzymania zarzutów przekazać Zamawiającemu  swoje stanowisko w przedmiocie zarzutów Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy swojej decyzji w przedmiocie zarzutów, w terminie 4 dni od otrzymania stanowiska Wykonawcy co do zarzutów.

- W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, Zamawiający może:

  - przerwać realizację  umowy w każdym terminie i ze skutkiem natychmiastowym;

  - obciążyć Wykonawcę karami umownymi;

  - wypowiedzieć Umowę  w części dostaw nie wykonanych;

  - odstąpić od Umowy z przyczyn (winy) leżących po stronie Wykonawcy.

WYKONAWCA

§ 23.

- W sytuacji gdy:

  - wykonawca nie rozpoczął  realizacji przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z Umową z przyczyn przez siebie zawinionych;

  - wykonawca odmawia wykonania lub ignoruje polecenia Inspektora Nadzoru;

  - wykonawca nie usuwa wad lub usterek w terminie uzgodnionym przez Strony lub zakreślonym przez Zamawiającego;

  - wszczęto proces likwidacji Wykonawcy lub ogłoszono upadłość Wykonawcy

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy  lub znacznej jego części;

  - ma miejsce inna przeszkoda prawna uniemożliwiająca wykonanie Umowy;

Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę  bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca dokona zmiany zakresu lub terminu realizacji części zadania, bez    uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia i bez wypowiedzenia  nie niweczy innych

praw czy uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy.

- W razie rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku, o którym mowa ust. 4, Strony wspólnie sporządzają protokół stwierdzający

stan zaawansowania robót na dzień rozwiązania Umowy, który będzie podstawą rozliczenia należności Wykonawcy.

- W razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

KARY UMOWNE

§ 24

- Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego Umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

- Podstawę do obliczenia kar umownych stanowi wynagrodzenie za przedmiot umowy określone w §  10 ust. 2.

- Kary będą naliczane w następujących  wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy   - w wysokości 0,02 % za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki;

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, odbiorze końcowym, w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,02 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

    - za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy, rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 %;

- Strony mają prawo żądać odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

SIŁA WYŻSZA

§ 25

- Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy 
z tytułu niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności siły wyższej, które powstały po dacie powiadomienia 
o wygraniu przetargu lub po dacie, od której umowa obowiązuje.

- Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności.

- W razie wystąpienia siły wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodowań w niej przewidzianych.

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

§ 26

- Załączniki do Umowy stanowiące integralną część Umowy:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

  - oferta Wykonawcy z dnia ..............................;

  - wykaz obiektów na których będą montowane instalacje;

  - wykaz robót , które Wykonawca powierzy podwykonawcom.

STANOWISKO STRON CO DO TREŚCI UMOWY

§ 27

- Strony są zgodne co do tego, że istotne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wprowadzone do Umowy oraz że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w Ofercie Wykonawcy.

- Strony są zgodne co do tego, że Specyfikacja Istotnych Warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie  dostawy i montażu kotłów grzewczych na biomasę  dla potrzeb mieszkańców, Oferta Wykonawcy z dnia …………………………………………… i Umowa stanowią jedną całość.

ZMIANA UMOWY

§ 28

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu:

  - zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów 
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;

  - wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

  - Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i montażu kotłów grzewczych   w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane kotły grzewcze stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy, 
w przypadku, gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danego kotła grzewczego zrezygnuje z montażu, a montaż będzie możliwy u innej osoby bez zmiany parametrów, której dotyczyła rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z montażu przez beneficjentów (użytkowników) prywatnych, Zamawiający powiadomi Wykonawcę przed dniem, na który zaplanowano montaż instalacji na budynku użytkownika, który wyraził rezygnację z montażu kotła grzewczego.

- Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

  - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ;

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

  - zmiana obowiązującej stawki VAT;

  - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;

  - zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy 
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

  - zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy;

  - zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto,

wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT);

- Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany:

  - minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - zmiana danych teleadresowych;

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

  - zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac przez Wykonawcę.

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, przepisy ustawy Prawo budowlane.

§ 32

Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

Wykonawca

Zamawiający